ANALYZER CODER

# 项目结项报告

面向私有代码库的证据驱动工程上下文平台

结项摘要 项目已形成从代码仓库接入、快照与索引、证据检索、可引用问答、知识治理，到变更审查、确定性 CI 判定和结果回流的完整闭环。系统以“证据先行、当前快照、权限边界、真实降级、可审计结果”为基本原则，面向研发团队解决代码理解慢、知识易过期、跨仓影响难判断、AI 输出难复核等实际问题。

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档性质 | 项目结项 / 验收说明 |
| 系统版本基线 | 1.0.0 发布候选基线（功能说明 v2.1） |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 1 日 |
| 适用对象 | 项目负责人、验收人员、研发与运维团队 |
| 结项结论 | 核心交付链路已具备，可进入验收、试运行与持续优化阶段 |

# 文档说明

本报告依据当前仓库中的需求、技术选型、系统设计、功能说明、部署说明、数据库迁移及前后端实现编制。报告用于说明本阶段实际交付范围、核心创新、业务价值、质量保障和后续边界，不将规划项表述为已交付能力。

## 结项判定口径

功能闭环：核心使用路径能够从仓库接入持续走到审查与结果回流，而非孤立演示页面。

真实性：事实来源、快照、模型能力、降级原因和证据引用均可被识别与复核。

治理性：权限、发布、审核、审计、凭据和知识状态具备明确边界。

可运行性：具备前后端构建、数据库迁移、容器化及 Linux 部署基础。

# 目录

目录将在 Word 中打开时自动更新。

# 一、项目概述

## 1.1 建设背景

研发团队面对的主要矛盾已不再是“缺少代码”，而是缺少可复核、可持续、可治理的工程上下文：代码分散在多个仓库，规则与决策散落在文档和人员经验中，变更影响依赖人工排查，通用大模型又容易把不充分的上下文包装成确定答案。Analyzer Coder 因此以私有代码库为事实底座，将代码、知识、架构、变更与执行结果组织成可追溯的证据链。

## 1.2 建设目标

让开发者在一个工作台中定位文件、符号、调用关系、知识规则和历史审查证据。

让项目问答先检索证据、再生成回答，并对引用完整度与通道降级进行显式说明。

让变更审查连接真实代码差异、适用规则、测试义务、审批义务和知识漂移。

让关键 CI 结论由确定性规则产生，避免模型不可用或不稳定直接影响流水线闸门。

让知识发布、复核、来源版本和结果反馈成为可审计、可迭代的工程资产。

## 1.3 结项范围

| 范围层级 | 本阶段交付 |
| --- | --- |
| 核心业务 | 仓库与权限、项目总览、索引任务、代码与证据、项目问答、变更审查、知识治理、工程项目 |
| 平台治理 | 账号与会话、模型配置、凭据服务端执行、操作审计、能力与角色校验 |
| 工程化 | PostgreSQL/pgvector 数据底座、Flyway 迁移、异步任务、Docker Compose、Linux 部署与 CI 校验 |
| 明确不含 | 在线代码编辑/提交/建 PR、流式问答与中断续传、SSO/多租户、自动证书、独立 MQ/Worker、Qdrant |

# 二、总体方案与交付闭环

工程闭环 代码与文档 → 快照与索引 → 证据检索与问答 → 变更审查与 CI → 真实结果回流

平台以仓库快照为时间边界：代码、内容索引、向量、CodeGraph 与知识引用都对应可识别的版本；检索和问答输出保留文件、符号、行号、内容哈希等引用；变更审查把这些证据投影为测试、审批和知识更新义务；执行后的真实结果以不可变记录回流，为后续优化提供依据。

## 2.1 技术架构

| 层次 | 技术与职责 |
| --- | --- |
| 交互层 | Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus + Pinia；覆盖研发工作台、治理与系统管理页面 |
| 服务层 | Java 17 + Spring Boot 3.5；Spring MVC、Validation、Actuator；REST API 与服务端能力校验 |
| 数据访问 | MyBatis XML + PageHelper；Flyway 管理 V1—V14 迁移 |
| 数据底座 | PostgreSQL 17 + pgvector；保存仓库、快照、任务、知识、引用、审查与向量数据 |
| 分析能力 | Git CLI、CodeGraph CLI、字符相似度或外部嵌入模型、OpenAI 兼容问答模型 |
| 运行交付 | 数据库任务表 + Spring Scheduler；Dockerfile、Docker Compose、Nginx、systemd 与 Linux 部署说明 |

## 2.2 关键设计原则

证据先行：无充分证据时不调用模型编造结论；模型输出必须接受引用完整度校验。

当前快照：历史任务保留用于审计，但不混入当前事实；远程 PR/MR 的头提交必须与平台快照一致。

确定性与建议性分离：CI 阻断只依赖明确、结构化、可证明的义务；模型、向量、图谱和未知项只提供建议。

服务端保密：仓库凭据和模型密钥仅在服务端使用，浏览器不持有敏感信息。

真实降级：能力缺失或通道失败返回稳定状态与原因，保留仍可用的关键词或本地证据能力。

# 三、已交付功能点

以下功能以当前前端路由、后端服务、数据库迁移与功能说明为基线归纳。

| 功能域 | 已实现能力 | 用户价值 |
| --- | --- | --- |
| 登录与账号 | 用户名密码、验证码、HttpOnly 会话、CSRF；账号启停/解锁/重置；临时密码强制修改 | 形成最小可用的组织级访问控制 |
| 仓库与权限 | 本地 Git、远程 HTTPS Token、GitLab PAT、ZIP 安全导入；READ/MAINTAIN/MANAGE/OWNER | 统一接入私有代码源并约束敏感操作 |
| 项目总览 | 仓库上下文、事实画像、文件/语言/目录/入口/索引/知识/图谱状态 | 快速判断项目是否可用、证据是否齐全 |
| 索引任务 | 快照、内容/向量、CodeGraph、知识漂移；排队、执行、失败、取消、重试 | 耗时分析可观察、可恢复 |
| 代码与证据 | 路径/符号/正文检索；安全预览；文件、符号、行号、图谱、知识、审查引用同屏 | 减少在多种工具之间切换 |
| 项目问答 | 代码与已发布知识联合检索；引用与诊断；证据不足拒答；本地回退；多轮历史 | 提供可复核问答而非无依据结论 |
| 变更审查 | 工作树/提交/范围、GitHub PR、GitLab MR；规则、测试、审批、漂移和未知项 | 把影响分析转为可追踪审查对象 |
| 确定性 CI | 精确绑定审查与 head；结构化测试/审批；0/1/2 退出码；智能能力降级不直接阻断 | 获得稳定、可解释、可复现的闸门 |
| 知识治理 | 规则/决策/契约/模块文档；修订、审核、发布、来源版本分离；附件、引用与漂移 | 让知识可治理且能识别过期 |
| 工程项目 | 多仓服务名与契约显式登记；证据路径指纹；组合范围匹配 | 支持跨仓分析又不凭名称猜依赖 |
| 结果回流 | 最终提交、测试/审批、误报漏报、知识更新；追加写入、幂等；UI/MCP 共用契约 | 将审查质量转化为持续改进数据 |
| 模型与审计 | 问答模型连接检查与请求级选择；向量模型能力隔离；账户/配置/操作审计 | 可控接入模型并保留管理证据 |

## 3.1 主要页面

| 页面 | 用途 |
| --- | --- |
| 项目总览 /overview | 查看仓库事实画像、准备状态和能力入口 |
| 代码与证据 /search | 混合检索、源码预览、符号/图谱/知识/审查引用 |
| 项目问答 /ask | 基于当前证据的可引用问答与历史会话 |
| 变更审查 /change-impact | 建立、查看和执行变更影响审查 |
| 仓库管理 /repositories | 接入、授权、准备、移交和删除仓库 |
| 索引任务 /indexing | 查看与管理后台索引和向量任务 |
| 知识治理 /knowledge | 维护知识卡片、修订、审核、发布与漂移 |
| 账号/审计/设置 | 账号治理、审计追踪、问答与向量模型配置 |

# 四、核心创新点

## 4.1 从“AI 回答”升级为“证据产品”

平台先形成带快照、路径、符号、行号和内容哈希的证据集合，再生成回答并验证引用。证据不足时明确拒答；模型不可用时仍可返回确定性的本地证据摘要，把“模型是否聪明”转化为“结论是否可复核”。

## 4.2 知识的三状态治理与来源漂移

知识的内容修订、人工审核和发布状态彼此独立，来源代码版本是否有效也单独判断。恢复历史版本创建新草稿；来源变化后旧知识退出检索或被标记漂移，同时解决“无人审核”和“代码变化后失效”。

## 4.3 确定性 CI 与智能建议解耦

变更审查利用模型、向量和图谱增强信息，但流水线阻断只依据明确的测试与审批证明。环境、认证或网络故障使用独立退出码，未知与降级保持建议性，避免外部模型波动把流水线变成黑盒。

## 4.4 多仓关系采用显式事实与证据指纹

服务、契约和跨仓关系由授权用户登记并绑定证据路径指纹。任一证据缺失或变化都会使关系变为非当前；系统不凭名称或模型推测建立确定关系。

## 4.5 当前快照与原子发布

CodeGraph 在独立分析目录处理冻结快照，验证后原子发布；发布前失败不淘汰旧制品。历史索引可审计但不污染当前检索，远程 PR/MR 还会校验平台快照与远端 head 一致。

## 4.6 事实型上下文包与架构地图

上下文包按任务优先级先收集规则和任务，再在固定预算内补充代码、文档和配置。架构地图报告覆盖率与限制，循环依赖、层级倒置、直接资源访问等风险来自可解释规则。

## 4.7 结果不可变回流

真实测试、审批、误报漏报和知识更新判断以追加记录保存，修正也不篡改历史。前端与 MCP 使用同一 REST 契约和幂等键，使人工与自动化形成一致反馈闭环。

创新价值判断 创新不在于单纯增加模型调用，而在于围绕“事实时间边界、证据可追溯、规则可执行、失败可解释、结果可回流”建立工程机制，让智能能力进入日常流程而不牺牲审计性和稳定性。

# 五、能够解决的真实问题

| 真实问题 | 平台机制 | 可获得的改善 |
| --- | --- | --- |
| 新人或跨团队理解项目慢 | 项目画像、代码/符号/调用检索、架构地图、可引用问答 | 缩短从仓库名到入口、依赖与规则的定位路径 |
| 知识散落在人脑、Wiki 和聊天记录 | 知识卡片、修订/审核/发布、附件、代码引用、漂移 | 形成可治理资产并识别何时过期 |
| AI 回答难核实、易幻觉 | 证据先行、引用校验、拒答、本地回退、通道诊断 | 回到文件和行号复核，不隐藏能力缺失 |
| 改一处代码不清楚影响面 | 真实 diff、当前图谱、规则/契约、测试与审批义务 | 把影响项、依据和待验证事项集中到审查对象 |
| 流水线依赖模型，稳定性不可控 | 确定性 CI；智能能力只做建议；故障独立退出码 | 关键闸门可复现，模型降级不无理由阻塞 |
| 跨仓依赖靠猜测或口头约定 | 工程项目显式拓扑、服务/契约、证据路径指纹 | 关系有责任边界和失效提示 |
| 审查后缺少反馈，规则长期不改 | 结果回流、误报漏报、知识更新、幂等接口 | 为评估规则有效性提供真实样本 |
| 私有代码与凭据不能外泄 | 服务端凭据、权限校验、私有部署、脱敏与安全预览 | 降低源码、Token 和模型密钥泄露风险 |

## 5.1 典型使用场景

需求开发前：确认当前快照和索引，通过证据检索与问答定位入口、依赖和规则。

提交代码前：对工作树、提交范围或远程 PR/MR 建立审查，补齐测试与审批证据。

事故排查时：按路径、符号、调用关系和资源访问定位影响面，并核对历史决策与约束。

架构治理时：查看循环、层级倒置和直接资源访问等可解释风险，结合覆盖率人工复核。

制度更新时：发布新规则修订并保留旧版本；代码变化后通过漂移检查发现待更新知识。

# 六、安全、治理与可信边界

## 6.1 安全控制

认证：PBKDF2 密码散列；会话令牌仅保存摘要；HttpOnly、SameSite=Lax Cookie；生产环境可启用 Secure。

请求保护：CSRF 校验、服务端权限与 capability 校验、登录失败阈值验证码。

导入安全：ZIP 防路径穿越，并限制文件数量、总体积和压缩比；导入先暂存，成功后发布。

源码预览：拒绝目录、路径穿越、NUL、二进制和超过 2 MiB 的文件；Markdown 双重净化。

凭据与隐私：仓库 Token 和模型密钥仅在服务端执行；进入模型前对敏感信息脱敏。

## 6.2 可信边界

| 能力 | 可信保证 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 问答 | 引用当前快照证据并验证引用 | 不是形式化证明；覆盖不足应拒答或降级 |
| 架构地图 | 解析与规则的事实视图，展示覆盖率 | 动态调用、反射与运行时配置需人工补充 |
| 变更审查 | 绑定真实 diff/head 和结构化义务 | 未知影响保持建议性，不能替代最终评审 |
| 向量检索 | 模型与维度隔离，能力显式区分 | LOCAL_HASH 是字符相似度，不等同语义嵌入 |
| 增量索引 | 接口与任务类型已具备 | 当前仍是仓库级替换处理，不宣称细粒度增量 |

# 七、质量保障与验收建议

## 7.1 已具备的验证体系

后端：Maven 单元与组件测试；PostgreSQL/pgvector 集成测试覆盖 Flyway、MyBatis、快照和导入到问答链路。

前端：Vitest 组件与逻辑测试，以及 Vite 生产构建校验。

持续集成：Linux 环境启动 pgvector，执行后端、前端与 CodeGraph CLI 契约检查。

部署：Dockerfile、Compose、Nginx 和 systemd 说明，支持私有环境落地。

当前工作区最近已对项目总览相关后端修复执行 16 项定向测试，并对前端执行 21 项测试及生产构建，结果通过。该数字用于说明最近变更的验证，不替代正式验收时的全量测试记录。

## 7.2 建议验收用例

| 序号 | 验收链路 | 关键判定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录 → 选择仓库 → 项目总览 | 权限有效；画像来自当前事实；准备状态清晰 |
| 2 | 仓库导入 → 一键准备 → 索引任务 | 任务可观察、可失败、可重试；不发布半成品 |
| 3 | 代码检索 → 源码预览 → 图谱/知识引用 | 路径与行号可回溯；危险文件被拒绝 |
| 4 | 项目问答 → 引用校验 → 模型失败回退 | 无证据不编造；降级原因明确 |
| 5 | PR/MR → head 校验 → 变更审查 | 旧快照不用于新 head；义务与证据一致 |
| 6 | CI 评估 → 测试/审批证明 | 退出码稳定；仅明确未满足义务阻断 |
| 7 | 知识修订 → 审核 → 发布 → 源码变化 | 历史不可变；漂移后旧知识不伪装为当前 |
| 8 | 审查完成 → 结果回流 → 重复请求 | 追加、幂等、可审计；UI 与 MCP 一致 |

# 八、阶段性边界与后续建议

## 8.1 当前未覆盖能力

平台保持只读分析定位，不提供在线代码编辑、提交或自动创建 PR。

问答尚不支持流式输出、停止生成和断点续传。

认证以单组织账号体系为主，尚未覆盖 SSO、细粒度多租户和企业身份联邦。

任务调度使用数据库任务表与应用内 Scheduler，尚未拆分独立 MQ 与 Worker。

向量存储使用 PostgreSQL/pgvector，未引入 Qdrant；部署不自动申请或续期证书。

## 8.2 后续优先级建议

| 优先级 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 建立正式验收数据集与全量回归基线 | 量化引用完整率、审查误报漏报、任务稳定性和权限正确性 |
| P0 | 补齐生产可观测性与备份恢复演练 | 保证任务、模型、数据库和外部 Git 平台故障可定位、可恢复 |
| P1 | 将结果回流用于规则和知识质量看板 | 把已收集的真实结果转化为持续改进指标 |
| P1 | 完善细粒度增量索引与大仓性能验证 | 降低大仓刷新成本，避免误把替换处理当真正增量 |
| P2 | 按组织需要评估 SSO、多租户与独立 Worker | 在真实规模和治理需求明确后扩展基础设施 |

# 九、结项结论

本阶段已完成一个可运行、可治理、可审计的证据驱动工程上下文平台。系统交付的不只是代码搜索或大模型问答，而是一条连接私有仓库、当前快照、工程知识、变更影响、CI 义务和真实结果的工作链路。其核心差异在于对事实与时间边界的约束：不知道时明确未知，能力降级时说明原因，关键阻断由确定性证据决定，历史结果通过不可变记录保留。

基于当前功能完整度和工程化基础，项目具备进入正式验收与受控试运行的条件。建议下一阶段以真实项目和团队行为数据验证价值，重点跟踪定位耗时、引用可复核率、知识漂移发现率、审查误报漏报、CI 稳定性和索引恢复能力，并据此决定规模化部署与能力扩展。

结项意见 核心目标已实现，交付范围与当前边界清晰。建议按第 7.2 节执行验收，并以第 8.2 节为持续优化路线。

# 附录 A：交付依据

docs/01-requirements.md：需求与边界。

docs/02-tech-selection.md：技术选型与安全约束。

docs/03-design.md：系统架构、数据模型与关键服务设计。

docs/05-functional-ui-spec.md：页面与交互规范。

docs/07-feature-guide.md：当前功能说明与使用边界。

docs/08-linux-git-deployment.md：Linux、Git 与部署方式。

backend/*、frontend/web-console/*：当前前后端实现、迁移与测试基线。

# 附录 B：核心术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 当前快照 | 平台认定的仓库当前事实版本；检索、问答、图谱和审查必须与其对齐。 |
| 证据项 | 包含仓库、快照、提交、路径、行号、符号、内容哈希等定位信息的事实片段。 |
| 知识漂移 | 知识所引用的源代码或证据发生变化，导致原知识不再能被视为当前。 |
| 确定性 CI | 只依据结构化、可证明义务产生通过/失败结论的流水线评估。 |
| 建议性信号 | 来自模型、向量、图谱、部分覆盖或未知项的辅助信息，本身不直接阻断。 |
| 结果回流 | 将真实提交、测试、审批、误报漏报和知识更新判断追加写入审查历史。 |