代码智库

## 一、应用场景与拟解决的问题

### （一）应用场景

代码智库平台主要面向研发团队、运维团队、实施团队及项目交接场景，适用于老旧项目维护、新人接手项目、客户现场问题排查、系统升级改造、技术资产沉淀等场景。

平台可接入 Git/SVN 代码仓库、设计文档、Wiki、数据库文档、接口文档、运维手册等研发资产，通过代码解析、知识抽取、知识图谱构建和大模型推理，自动生成项目全景视图，实现代码、文档、业务知识的统一管理与智能检索。

### （二）拟解决问题

当前公司内部存在大量运行多年、经过多轮迭代的业务系统，普遍存在以下问题：

1、项目知识严重依赖个人经验

系统经过多年迭代后，业务逻辑复杂，设计文档缺失或长期未维护，大量业务规则仅存在于代码和开发人员经验中。当核心开发人员离职或岗位调整后，新接手人员难以快速理解系统。

2、项目接手成本高

新成员接手项目时，需要阅读大量代码、数据库脚本、设计文档和历史需求资料，往往需要数周甚至数月时间才能掌握项目全貌，学习成本和沟通成本较高。

3、现场问题定位效率低

客户现场出现问题时，运维人员和开发人员需要在海量代码、配置文件、数据库表及历史文档中反复排查，问题定位严重依赖个人经验，响应效率较低。

4、项目全景缺失

缺少统一的项目知识视图，无法快速了解系统架构、技术栈、核心业务流程、数据库结构、接口关系及模块依赖关系，影响项目维护和升级改造工作。

## 二、关键价值点

| 价值假设 | 现状 | 目标值 | 量化指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目接手效率提升 | 新成员接手项目需阅读大量代码和文档，通常需要2~4周才能掌握项目核心逻辑 | 1~3天快速了解项目全貌 | 项目熟悉周期缩短80%以上 |
| 问题定位效率提升 | 现场问题排查依赖人工分析代码和文档，平均耗时数小时 | ≤20 分钟 | 故障定位效率提升 70%以上 |
| 组织知识资产沉淀 | 历史项目知识分散在代码、文档和个人经验中，难以复用 | 建立统一知识库 | 项目知识覆盖率达到90%以上 |

## 三、里程碑与成果证据

项目采用迭代式落地思路，优先验证不确定性最高、业务价值最大的核心假设，分三个里程碑完成项目落地，各阶段验证目标及成果输出明确如下：

| 里程碑 | 验证假设 | 可展示的成果证据 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1：代码解析与知识抽取 | 通过 Tree-sitter 静态解析技术，可自动完成代码结构分析、接口识别、数据库对象识别及项目知识抽取，初步构建代码知识库。 | 1、代码解析演示； 2、项目全景分析报告； 3、自动生成的代码摘要及知识标签； 4、代码、接口、数据库关联关系展示。 | 2026-7-10 |
| M2：智能检索与问答助手 | 通过 Embedding + Qdrant + RAG 技术，可实现基于业务语义的代码和知识检索，并支持自然语言智能问答。 | 1、智能问答演示； 2、项目知识检索案例； 3、问题溯源到代码、文档的验证结果； | 2026-7-31 |
| M3：项目全景图谱与试点应用 | 平台能够完整展示项目架构、调用链、数据库关系和业务流程，实现老项目快速接手和知识沉淀，并在实际项目中落地验证。 | 1、项目全景图谱展示； 2、至少3个项目接入平台； | 2026-8-31 |